IDZP.341- 3/2010					   Dąbie, dnia 28.04.2010 r.

## S P E C Y F I K A C J A

### ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

„Przebudowa drogi gminnej Rzuchów–Ladorudz – etap III o długości 630 mb”

WYKAZ  DOKUMENTÓW

ROZDZIAŁ I - Instrukcja dla Wykonawców

Załączniki - formularze:

Nr 1. Formularz oferty przetargowej.

Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nr 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

Nr 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Nr 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Nr 6. Informacja na temat kierownika budowy

ROZDZIAŁ II - Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis techniczny.

2. Przedmiar robót.

ROZDZIAŁ III - Projekt umowy

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dąbie

Plac Mickiewicza 1

62-660 Dąbie

tel. (063) 27 10 073

fax. (063) 27 10 086

Strona www.gminadabie.pl, http://dabie.nowoczesnagmina.pl

e-mail sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl

Sporządził:									Zatwierdził

# IDZP.341- 3/2010						ROZDZIAŁ I

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Dąbie

Plac Mickiewicza 1

62-660 Dąbie

tel. (063) 27 10 073

fax. (063) 27 10 086

Strona www.gminadabie.pl, http://dabie.nowoczesnagmina.pl

e-mail sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej Rzuchów–Ladorudz – etap III o długości 630 mb”

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust.                   1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz.1655, z póz. zm..)

3. Przedmiot zamówienia:

W ramach przebudowy drogi o nawierzchni tłuczniowej, długości                                                     630 mb przewiduje się profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni jako podłoża, wykonanie jednowarstwowej podbudowy z mieszanki kamiennej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6 roboty w zakresie nawierzchni dróg

SIWZ umieszczona została na stronie internetowej

4. Termin wykonania zamówienia: 31 sierpień 2010 roku.

5. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający określa, że żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

II.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. budowy drogi stanowiącej przedmiot zamówienia.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: tj.,

a) wykażą iż wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem (przebudowa lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane  z należytą starannością.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej ceny ofertowej łącznie z podatkiem VAT,

b) wykażą, że posiadają środki finansowe własne lub dostęp do środków finansowych (potwierdzone opinią banku) w wysokości ceny ofertowej łącznie z podatkiem VAT.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. III niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1, wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 
ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – według załącznika nr 2.

- Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – według załącznika nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.      24 ust. 1 pkt. 4 – 8 oraz pkt 9 – jeżeli dotyczy, ustawy prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej ceny oferty łącznie z podatkiem VAT.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien wykazać, że posiada własne lub dostęp do środków finansowych w wysokości co najmniej ceny ofertowej łącznie z podatkiem VAT.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – według załącznika nr 4.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 3 zadania, odpowiadających swoim rodzajem (budowa drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - według załącznika nr 5, oraz przedłożą dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane  z należytą starannością (dokumenty potwierdzone przez poprzednich Zamawiających) .

- Informację na temat kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności niezbędnej do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia na załączniku nr 6 wraz z udokumentowaniem jego kwalifikacji zawodowych (aktualne uprawnienia oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

- Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ..

- List intencyjny o zamiarze wspólnej realizacji niniejszego zamówienia, podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy.

- Umowę spółki regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie – dotyczy wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga: Wszystkie kserokopie zaświadczeń powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, lub faxem – niezwłocznie potwierdzonym droga pisemną zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2. Wykonawca lub Zamawiający przekazując  informację lub dokumenty faksem na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają  fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną .

- Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści                      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający przekazują treść zapytań i wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy nabyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza je na swojej  stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnione są następujące osoby:

Żaneta Rzepka i Karol Bugała

Tel. (063) 26 28 286

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo – jeżeli nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# VI.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,                          z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.                    W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby  upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawcy naniósł zmiany                   winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru zamieszczonego w niniejszej specyfikacji.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

- Do oferty winny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Wszelkie oświadczenia, dokumenty powinny być uwierzytelnione w formie pisemnej, własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela firmy.

- W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być czytelna i nie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości (Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu), oraz poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej  terenu objętego zamówieniem.

- Oferta z oświadczeniami i załącznikami winna być przygotowane przez Wykonawcę ściśle wg przedstawionych wzorów.

- Oferta winna zawierać spis treści.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

-  będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany wyżej,

- będą posiadać oznaczenia „Przebudowa drogi gminnej Rzuchów–Ladorudz – etap III o długości 630 mb” oraz „nie otwierać przed 2010.05.14, godz. 10:00”.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę                  i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Oferta winna być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek, każda zapisana strona oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami zgodnie ze spisem treści. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych między Zmawiającym i Wykonawcą.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 01.09.2003r. (Dz. U.  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – co do których Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być opatrzone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4  USTAWY O  ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i załączone jako odrębna część, nie złączona w sposób trwały z ofertą. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.

20. Oferta wspólna

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

b) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  z pełnomocnikiem (liderem)

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie

d) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników  a nie pełnomocnika .

e)  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

f)  Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty. Odrębnie każdy wykonawca składa dokumenty wymienione w: pkt III. 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11. Dokumenty wymienione w pkt  III 1, 7, 8, 9, 13 i 14 składane są wspólnie. Każdy z podmiotów biorących udział we wspólnym zamówieniu zobowiązany jest do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej, z tym że pełnomocnik musi przedstawić polisę na kwotę co najmniej ceny oferty łącznie z podatkiem VAT.

g) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą list intencyjny o zamiarze wspólnej realizacji zamówienia publicznego, podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

h)  Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć do dnia 2010.05.14 do godz.09:45 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert w pkt.1.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać przygotowane, opieczętowane i oznaczone. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winna być dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania oferty.

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 2010.05.14 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbiu.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofert, gwarancje

- Podczas otwierania kopert w obecności Wykonawców Zamawiający ogłosi:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz p o d a:

- firmy oraz adresy wykonawców,

- ceny ofert

# VIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą i udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy  złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom,                w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację ,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone                w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w pkt. 2a na stronie internetowej http://dabie.nowoczesnagmina.pl oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

4.Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą na zasadzie określonej w art. 94 ust. 1a.

5.Umowa zawarta będzie na warunkach określonych w projekcie umowy

6.O miejscu i dokładanym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

7.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w  art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# IX.    KRYTERIA OCENY OFERT  I  SPOSÓB OCENY OFERT

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa – 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferta będzie oceniana punktowo według następujących zasad:

Cena ofertowa najniższa       x 100 pkt. x 100%

Cena ofertowa oferty badanej

3. Do obliczeń zostanie użyta cena oferty wraz z podatkiem VAT podana                           w formularzu ofertowym.

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę najkorzystniejsza uznana będzie oferta która uzyska                 w sumie największą ilość punktów.

5. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, najpóźniej do chwili zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz..U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 7 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi za wady.

XI. 		OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena ofertowa musi być ceną ostateczną i musi być skonstruowana w oparciu 
o  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem występującym 
w przedmiarach robót a dokumentacją projektową, obowiązują ilości i zakres wynikający z dokumentacji projektowej

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z kolejnością pozycji „przedmiarów robót” będących składową dokumentacji projektowej.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej robót nie uwzględnionych 
w przedmiarach – należy uwzględnić je w cenie ofertowej. W takim przypadku należy dopisać te pozycje jako ciąg dalszy kosztorysu ofertowego bądź uwzględnić w innych pozycjach kosztorysowych.

- Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

- Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową.

# XII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ       PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

# Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI – „Środki ochrony prawnej” ustawy.

# XIII. 	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

# Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

# Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

# - Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty (ofert),

# - po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia ofert

# Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

#### Rozdział II

###### IDZP.341- 3/ 2010

##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Rzuchów–Ladorudz – etap III o długości 630 mb”

Droga gminna Rzuchów – Ladorudz na odcinku od km 0+000 do km 0+630 przewidzianym do przebudowy  posiada nawierzchnię  gruntową i w całości pokrywa się  z istniejącym pasem drogowym

Urządzenia obce, kolizje

W sąsiedztwie pasa drogowego zlokalizowana jest linia energetyczna, linia telefoniczna oraz wodociąg. Zakres projektowanych robót nie koliduje z istniejącą siecią uzbrojenia terenu.

Parametry techniczne i dane wyjściowe:

-  klasa techniczna                D – dojazdowa

-  prędkość projektowa         30 km/h

-  kategoria ruchu                 KR 1

-  szerokość korony 	       6,00 m

-  szerokość jezdni                4 m

-  szerokość poboczy            2 x 1,00 m

-  spadek jezdni                     2% dwustronny

Rozwiązania sytuacyjne

Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka opracowano na aktualnych mapach dostarczonych  przez inwestora.

Przebieg  drogi pokrywa się w całości z istniejącym pasem drogowym.

Droga w przekroju podłużnym

Niweletę  wyznacza  poziom istniejącej drogi wyniesiony o w-wy konstrukcyjne (+14 cm)

Droga w przekroju poprzecznym

Na całym odcinku projektuje się spadek dwustronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025 dla KR1 gr. 4 cm 100 kg/m2

-	podbudowa z mieszanki kamiennej gr. 10 cm (0-31,5mm)

Konstrukcja pobocza

Pobocza należy wykonać z gruntu dowiezionego (żwir), zagęszczone przy pomocy walca gumowego , średnia 11 cm

Pas drogowy

Pas drogowy nie ulega zmianie.

Odwodnienie

Zachowano stan istniejący przez odprowadzenie wód opadowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na przyległy teren.

Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyżowania

Na odcinku drogi w szerokości pobocza zachodzi potrzeba dostosowania zjazdów do poziomu nieco wyniesionego korpusu drogi przez podsypanie materiałem dowiezionym (żwir)

Oznakowanie

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem należy oznakować i zabezpieczyć teren pasa drogowego wg odrębnie opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.

II. Prace do wykonania, które winny być uwzględnione w cenie ofertowej:

- Wykonać projekt zabezpieczenia i oznakowania robót – przedłożyć w dniu podpisania umowy.

- Zorganizować i zabezpieczyć plac budowy; dostarczyć i utrzymywać wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp.,

- W przypadku stwierdzenia ewentualnych odkryć archeologicznych na terenie robót -  wstrzymać prace i zawiadomić Państwową Służbę Archeologiczną.

- Napotkane urządzenia drenarskie należy naprawić i zaewidencjonować geodezyjnie; sporządzoną ewidencję przekazać Zamawiającemu.

- W przypadku uszkodzenia płotów lub ogrodzeń należy je bezzwłocznie naprawić.

- W przypadku uszkodzeń urządzeń nad- i podziemnych wynikłych z winy Wykonawcy – pokryć koszty naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, 
w szczególności naprawa dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane.

- Likwidacja pozostałych szkód wynikłych z działania Wykonawcy.

- Ewentualne wycinki drzew:

    - uzgodnić i uzyskać pozwolenie na wycinkę od właściwej jednostki,

    - wyciąć.

- Zabezpieczyć właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania, a w szczególności przestrzegać przepisy BHP, p.poż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego.

- Pokryć wszystkie koszty związane z uzyskaniem świadectw, na materiały, wyroby 
i urządzenia, certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych.

- Opracować dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach.

- Pokryć koszty odszkodowań za zniszczone uprawy.

III. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określono któryś z materiałów lub wyrobów  poprzez podanie nazwy producenta, w takim przypadku dopuszcza się dla tych materiałów możliwość złożenia oferty równoważnej tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów.

ROZDZIAŁ III

UMOWA Nr  …………../2010

W dniu ………………r. pomiędzy Gminą Dąbie, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, z siedzibą Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Mielczarka  - Burmistrza Miasta Dąbia

Przy kontrasygnacie – ……………………………– Skarbnika Gminy

a

……………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą, wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z siedzibą przy ulicy.................................., reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane obejmujące realizację inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Rzuchów–Ladorudz – etap III o długości 630 mb”

- Szczegółowy zakres powyższych robót jest określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować opisany przedmiot zamówienia zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 
w szczególności przepisami BHP, p. poż., sanitarnymi, ochrony środowiska, należytą starannością, zgodnie z Polskimi Normami i sztuka budowlaną.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał wizji lokalnej w terenie, dokonał pomiarów w naturze, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

  - uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne,

  - możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

  - innych danych potrzebnych do wykonania robót oraz mogących mieć wpływ na ryzyko i  uwzględnił je w swojej ofercie.

§ 2

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy, wynikłe uszkodzenia, bezpieczeństwo ruchu kołowego i osób.

2.  Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić na swój koszt teren budowy

§ 3

Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w § 1 umowy będzie wykonany do dnia 31.08.2010r.

§ 4

- Zamawiający protokolarnie w terminie 5 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy, wraz z dokumentacją projektową.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi aż do dnia  odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu projekt zabezpieczenia i oznakowania robót, organizacji pracy. W/w dokumenty winny zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzonych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu. Zgłoszenie szkody po zakończeniu i odebraniu budowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzone szkody, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć polisę OC

§ 7

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie  ………………………………….;

  - Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie z Zamawiającym i w przepisach ustawy Prawo budowlane.

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ...........................................

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan ……………………….- Kierownik Budowy, który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz przedstawicielom Zamawiającego dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją umowy.

§ 9

- Strony postanawiają, iż przedmiotem bezusterkowego odbioru końcowego robót będzie całość robót objęta niniejszą umową. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia robót,

  - Wykonawca  zobowiązany jest w ciągu 3 dni od zakończenia robót do zgłoszenia Zamawiającemu odbioru końcowego robót

  - Wykonawca w dniu odbioru końcowego przedłoży dokumenty j.n.:

- trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

- deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia,

- protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości.

2 Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół odbioru robót, podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto……………… PLN + obowiązujący 22% VAT, co daje kwotę brutto 
…………………….. PLN, (słownie: ……………………………………………………),

§ 11

- Podstawą do rozliczenia robót wymienionych w § 1, ust. 1 umowy będzie protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.

§ 12

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne 
z następujących tytułów:

1.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 
w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% od wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

c) 	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % sumy wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 umowy.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia w którym teren miał być przekazany, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zwłoka ta nie wynika 
z winy Zamawiającego,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 13

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od Umowy.

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt obciąża Wykonawcę.

3. Termin usuwania wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem odpowiedniego terminu niezbędnego na usunięcie wad.

4. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 14

- Przystąpienie do usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi musi nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Usunięcie tych wad 
i usterek winno nastąpić w terminie ustalonym każdorazowo przez Zamawiającego.

- Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca. W tym wypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad 
i usterek.

- Po usunięciu wad i usterek będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane 
w toku ich odbioru.

§ 15

Zgłoszenie wad lub usterek będzie dokonywane w godzinach 7.00-15.00 telefonicznie pod

nr ………………………. i potwierdzone drogą fax ……………………..Wykonawcy Panu ……………………………….. .

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek (w tym dojazdy i diety) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 17

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ……………….. zł. brutto PLN (słownie: ………………………………………………..) w formie przelewu gotówki na konto Zamawiającego, co stanowi 5 % sumy wartości zamówienia brutto określonego w § 10, ust. 2 umowy.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia, która będzie zwrócona nie później niż 15 dni

§ 18

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności na zasadach art. 144 PZP.

§ 19

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, chyba że przerwanie robót nastąpiło za zgoda Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,     które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane 
i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJĄCY 						   WYKONAWCA