# Gmina Dąbie, 62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1

...........................................................................................................................................................

/nazwa i adres  zamawiającego/

===================================================-===================

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner

w miejscowości Sobótka

Gmina  Dąbie                                          			  Województwo wielkopolskie

2. Rodzaj zamówienia :    roboty budowlane

3. Przetarg :    nieograniczony

Zatwierdził : 		Tomasz Ludwicki	.

/ kierownik jednostki/                                                                           										   /podpis/

Dąbie,  dnia 01.04.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Dąbie

Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Pow. kolski, woj. wielkopolskie

Tel. 63 2710073 lub  63 2628286

fax 63 2710086

e-mail: sekretariat@gminadabie.pl

I. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Postępowanie o Zamówienie Publiczne prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner                  w miejscowości Sobótka.  Zakres prac przedstawiony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Klasyfikacja zamówienia według nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45221111-3	Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych,

71322300-4	Usługi projektowania mostów,

45233140-2	Roboty drogowe,

45111200-8	Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne.

III.  Termin realizacji zamówienia:

  - Termin realizacji zamówienia :  do 01.08.2016 roku.

  - Wszystkie opracowania dokumentacyjne Wykonawca wykona w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania, w terminie określonym w ust. 1, nie później niż do 30 dni od podpisania umowy.

  - Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania dokumentacji powykonawczej.

IV.  	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   	spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                        w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1) 	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadają wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia;

4)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                             w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”.

V.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a)	oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ;

b)	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych                                              w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ;

c)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centarlnej ewidencji i informacji                                            o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przezd upływem terminu składania ofert;

d)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub  zaświadczeń,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)	wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych (minimum jednej), rodzajowo tożsamych o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł	z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone                                                  - według załącznika nr 4 do SIWZ;

f)	opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.

g)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego określona w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert;

i)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

j)	Informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – według załącznika nr 5 do SIWZ.

2.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                             o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. V  1 a; c; d; g; h; i; j siwz każdy z Wykonawców składa oddzielnie.

Dokumenty wskazane w pkt. V  1 b; e; f siwz mogą zostać złożone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawcy.

b)	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów/oryginał zobowiązania/ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 	Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)	o których mowa w pkt. V 1 c-d  należy złożyć:

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)   o których mowa w pkt. V 1 g-i  należy złożyć zaświadczenie właściwego organu 	sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, który winien być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanych terminach.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych                            w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: W przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie prawnej spółki cywilnej, ww. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego powinno być wystawione imiennie na rzecz każdego ze wspólników spółki cywilnej, a w przypadku gdy spółka cywilna posiada podmiotowość prawno-podatkową w zakresie podatku VAT, ww. zaświadczenie powinno być ponadto wystawione odrębnie na rzecz spółki cywilnej. Zasady powyższe mają zastosowanie również do zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

4.  	Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, z wyłączeniem sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. 	Jeżeli Wykonawca przedkłada dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek  dołączenia tłumaczenia dokumentu na język polski.

6. 	 Brak jakiegokolwiek z  dokumentów wymaganych w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z  postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

7. 	Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomoctnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia              i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomoctnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8. 	Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjasnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.

VI. 	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Korespondencję do zamawiającego należy kierować na adres podany na wstępie.

- Zapytania odnośnie udzielenia wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia winny być kierowane ze strony wykonawców, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu jego składania, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający zobowiązany jest udzielić informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na                  6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż w terminie określonym w punkcie 2.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniana źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej http://dabie.nowoczesnagmina.pl.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http://dabie.nowoczesnagmina.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

- Karol Bugała, Katarzyna Augustyniak – siedziba Zamawiającego, pok. nr 7,  w godz:                    800-1500   tel. 63 2628286, 63 2710073

VII.  Wymagania dotyczące wadium:

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym:

- W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich,

- Dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 	62-660 	Dąbie lub na konto Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, 	prowadzone w Banku Spółdzielczym w Witkowie, Oddział Dąbie Nr 	04853810120200068020000015 z opisem: Wadium dot. postępowania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner w miejscowości Sobótka”.

- Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do zawartości oferty w osobnym opakowaniu, którego nie należy łączyć w sposób trwały z pozostałą częścią oferty. Natomiast kopię powyższego dokumentu wadialnego należy połączyć z zawartością oferty              i potwierdzić za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z mocy ustawy na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- Dokument poręczenia lub gwarancji, potwierdzający wniesienie wadium pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania winien zachować swoją ważność przez cały okres związania wykonawcy ofertą.

- Zwrot wadium przez zamawiającego następuje niezwłocznie w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a ,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VIII. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Przygotowanie oferty

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia;

    - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

    - Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

    - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym                 w sposób czytelny oraz podpisana przez osoby(ę ) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

    - Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty;

    - Oferta powinna zostać złożona na kolejno ponumerowanych stronach;

    - Ofertę pod rygorem nieważności składa się w języku polskim;

    - cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie, z zastrzeżeniem że jeżeli nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie;

    - oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę;

    - podpis pod ofertą, oświadczeniami, kserokopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem winny złożyć osoby umocowane do reprezentowania firmy Wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym lub ewidencyjnym, pod imienną pieczątką Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;

    - w przypadku, gdy za Wykonawcę występuje pełnomocnik do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do reprezentowania mocodawcy, które powinno być złożone  w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

    - dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, pod rygorem nieuwzględnienia ich treści w toku czynności postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

    - w przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu oznaczonym napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert;

    - przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz.1503)  rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

2. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

- wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami pkt V SIWZ;

- pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla wykonawcy umocowanego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wyłącznie w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;

- pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dla osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy (mocodawcy), o ile umocowanie tej osoby do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownych dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych - wyłącznie w przypadku kiedy wykonawca umocuje do występowania w postępowaniu w swoim imieniu pełnomocnika;

e)	   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.

3.  Opakowanie oferty

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu posiadającym następujące oznaczenia:

-   nazwa i adres zamawiającego, podany na wstępie,

-   nazwa i adres wykonawcy,

-   opis o następującej treści:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner w miejscowości Sobótka

Nie otwierać przed dniem 09.03.2016 r. godz. 10:00

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. 	Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Dąbiu,                       Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie /sekretariat/ - w godzinach  od 800 do 1500  w  terminie                 do 18.04.2016 r. godz.  09:45.

2.  	  Wykonawca może, przed  upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać  ofertę.

3. 	Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego  na wniesienie protestu.

4.   	Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

5.   	Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.04.2016 r.  o godz. 10:00                                                                             w sali nr 8 – w siedzibie Zamawiającego.

6.   	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

7.  	 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwę oferenta, a także informacje  dotyczące   ceny.

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu oferty                                                                   (zał. nr 1 do siwz) – brutto  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Podana cena jest ceną ryczałtową.

Cena oferty winna zawierać wszystkie nakłady wynikające z realizacji prac jak również pozostałe nakłady niezbędne do wykonania robót.

XII.  Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.

1. Kryteria wyboru oferty:

Cena ofertowa – 94 %

Przedłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane – 6 %

2.  Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferta będzie oceniana punktowo według następujących zasad:

Cena ofertowa najniższa              x 94         +         ilość punktów uzyskanych w kryterium  = 	ilość punktów

Cena ofertowa oferty badanej			Przedłużenie okresu gwarancji

Cena ofertowa najniższa – najniższa cena ofertowa brutto wśród ofert ważnych

Cena ofertowa oferty badanej – cena ofertowa brutto oferty badanej

Przedłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane – ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji w pełnych latach – liczba punktów możliwych do uzyskania – 6.

Okres należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat i 6 miesięcy lub 66 miesięcy będzie traktowane jako 5 pełnych lat).

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

5 lat	 	– otrzyma 0 punktów

6 lat	 	– otrzyma 3 punktów

7 lat i więcej	– otrzyma 6 punktów

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane krótszego niż 5 lata będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Niepodanie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, w przypadku korzystania z druku formularza oferty sporządzonego przez Zamawiającego, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 5 lat.

XIII. Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy.

1.  		Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 	stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 				nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 			oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 			ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 			sposób.

3.  		Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 	terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia została 	złożona tylko jedna oferta.

4. 		Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  	Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 	przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 	ust. 1 Pzp.

XIV. Okoliczności, przy zaistnieniu których możliwa jest zmiana umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

b)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 		    zadania,

d) ze względu na terminy uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych urzędów, niezależnych od Wykonawcy.

2.	Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XV.  Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) 	pieniądzu,

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,   z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) 	gwarancjach bankowych,

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy                z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbiu:                 BS Witkowo oddział Dąbie, nr konta: 04 8538 1012 0200 0680 2000 0015.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

XVI.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa                                   w art. 67 ust. 1 pkt. 6

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6.

XVII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVIII.  Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XX. Postępowanie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku    postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale                                         VI Prawa Zamówień Publicznych - Środki Ochrony Prawnej.

XXI. 		W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 	Publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXII. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zaprojktowanie i wykoanie remontu mostu na rzece Ner w miejscowości Sobótka.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Inwentaryzacji wraz z oceną techniczną mostu w ciągu drogi gminnej nr 496525P na rzece ner w miejscowości Sobótka - wg załącznika nr 7 do SIWZ.

- Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:

  - w ramach zadania „zaprojektuj”:

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) remontu mostu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim,

- wykonanie projektu organizacji ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu uwzględniającego po wykonaniu prac remontowych dopuszczenie ruchu pojazdów o ciężarze nie przekraczającym 10 t, z uwagi na szerokość pomostu wprowadzenie organizacji ruchu z uprzywilejowaniem pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, wprowadzającego na obiekcie ograniczenia prędkości do 20 km/h.

- pozyskanie opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp. wymaganych przepisami prawa, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w tych postępowaniach,

- zapewnienie nadzoru autorskiego.

  - w ramach zadania „wybuduj” – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym:

- uzupełnienie elementów konstrukcji stalowej – klamer, łączników, stężeń wiatrowych,

- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej – klamry, wiatrownice,

- wymiana konstrukcji pomostu drewnianego na podwójny pokład drewniany,

- dostosowanie lokalizacji modułów podłużnic,

- oczyszczenie mechaniczne konstrukcji stalowej (z pominięciem połączeń sworzniowych w celu uniknięcia ich poluzowania),

- wykonanie powłok malarskich, kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych systemem EP/PU (pokrycia systemowe),

- poprawa geometrii konstrukcji (naprawa wiatrownic),

- rektyfikacji oparcia dźwigarów,

- oczyszczenie i plantowanie skarp,

- wykonanie przed i za obiektem progów zwalniających,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Rodzaje i ilości robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie przygotowywania zamówienia publicznego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy, powinna być sporządzona i sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu obiektów mostowych.

- Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty uzyskania tych dokumentów ponosi Wykonawca.

- W projektach należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie skutki, także finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji projektowej w trakcie jej opracowywania, tj. co najmniej dwukrotne spotkanie Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych. Projekty muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed przekazaniem dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

- Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do dokumentacji projektowej, powstałej w wyniku wykonania umowy,
a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego w następującym zakresie:

  - używania i wykorzystywania w całości lub w części,

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany ww. przepisów oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca sporządzi dokumentację w następującej formie i ilościach:

- dokumentację projektową (projekt wykonawczy oraz przedmiar robót) w wersji tradycyjnej (papierowej) w 3 egz. oraz elektronicznej w formacie *.pdf w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji tradycyjnej (papierowej) w 3 egz. oraz elektronicznej w formacie *.pdf w 1 egz.,

- kosztorys inwestorski w wersji tradycyjnej (papierowej) w 1 egz. oraz elektronicznej w formacie *.pdf w 1 egz.,

- Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu, łącznie z robotami towarzyszącymi, musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla tego typu robót w istniejących warunkach terenowych.

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca Certyfikaty i atesty będą wymagane przy odbiorze robót.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/ materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca ze szczególną starannością właściwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót.

- Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawc(y/com).

- Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy(ców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

- Zamawiający wymaga udzielenia:

- minimum 5 lat gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisu w rozdz. XII pkt 1 oraz 2 SIWZ,

Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji marek bądź znaków towarowych, Zamawiający dopuszcza materiały lub urządzenia równoważne, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzące do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji polskich norm, Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm odpowiadających normom europejskim.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne wskazanym.

XXIII.  Załącznikami do SIWZ są:

- Załącznik nr 1 -  wzór dokumentu „Formularz oferty“

- Załącznik nr 2 - wzór dokumentu Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1

- Załącznik nr 3 - wzór dokumentu Oświadczenie oferenta, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

- Załącznik nr 4 - wzór dokumentu ,,Wykaz wykonanych robót“ – oświadczenie

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

- Załącznik nr 6 – wzór umowy

- Załącznik nr 7 – Inwentaryzacja wraz z oceną techniczną mostu w ciągu drogi gminnej                     nr 496525P na rzece Ner w miejscowości Sobótka.

## Załącznik nr 1 do SIWZ

………………….………………							………………….………………..

pieczęć Wykonawcy		             					  (miejscowość, data)

## FORMULARZ    OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

REGON…………………………………………………………………………………………………………..

NIP………………………………………………………………………………………………………………..

Tel/fax…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail……………………………………………………………………………………………………………..

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner

w miejscowości Sobótka

1. 	Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena oferty   …………………………………  zł  netto

Podatek VAT…………………………………   zł

Ogółem  …………………………………. zł brutto (należy podać wartość z kolumny RAZEM, w tabeli poniżej)

(słownie:.........................................................................................................................zł brutto)

| Lp. | Rodzaj prac/robót | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prace projektowe |  |
| 2. | Remont mostu na Rzece Ner w miejscowości Sobótka |  |
| RAZEM: |  |

2. 	Udzielamy ………..………… lat gwarancji na roboty objęte niniejszym przetargiem,

3.  Termin płatności faktury wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej

przez Zamawiającego.

4.  Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 r.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

6.  Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami, za wyjątkiem robót

podanych niżej, które zamierzamy zlecić podwykonawcom  / wykaz /

. ... ...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym                                                           w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      - W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy                                             w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

      - Załącznikami do niniejszej oferty są:

a/ dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................................................................

............................                                                       /podpis Wykonawcy lub jego

(miejscowość i data)				upełnomocnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………………..

### (pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych                         (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

……………………………………….          							               miejscowość i data																												………………………………………………………………………..

/ podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego 								przedstawiciela/

### …………………………………………				                    	Załącznik nr 3 do SIWZ

### (pieczęć Wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E

/zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy  prawo zamówień publicznych./

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.  	Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonania działalności lub czynności                w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. 	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. 	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................................

/miejscowość, data /                                                 		      																							     										            …………………………………………….

/ podpis Wykonawcy lub jego

upełnomocnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

# Wykaz wykonanych robót

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner

w miejscowości Sobótka

oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy następujące roboty budowlane (minimum jedna), rodzajowo tożsama  oraz o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł.

| Rodzaj robót | Wartość robót | Miejsce realizacji | Okres realizacji | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* w razie konieczności dodać wiersz

Do wykazu załączam dokumenty określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty  oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

.........................., dnia .................... 		                    ....................................................

/podpis Wykonawcy

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

MY, NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych *

- Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych *

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku większej liczby podmiotów  listę należy rozwinąć o dodatkowe pozycje lub załączyć na odrębnym dokumencie):

1) …................................................................................................................................

2) …................................................................................................................................

3) …...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

...................................................................

.............................. dnia ..................... 2016 roku                              (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr  IOK.272….2016

W dniu ………………r. pomiędzy Gminą Dąbie, z siedzibą Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, NIP: 6662018485, reprezentowaną przez:

Tomasza Ludwickiego  - Burmistrza Miasta Dąbia

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………..,

z siedzibą przy ulicy.................................., reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą,

w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” nr IOK.271.2.2016 zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie p.n.: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner w miejscowości Sobótka.

2.	Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:

  - w ramach zadania „zaprojektuj”:

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) remontu mostu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim,

- wykonanie projektu organizacji ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu uwzględniającego po wykonaniu prac remontowych dopuszczenie ruchu pojazdów o ciężarze nie przekraczającym 10 t, z uwagi na szerokość pomostu wprowadzenie organizacji ruchu z uprzywilejowaniem pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, wprowadzającego na obiekcie ograniczenia prędkości do 20 km/h.

- pozyskanie opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp. wymaganych przepisami prawa, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w tych postępowaniach,

- zapewnienie nadzoru autorskiego.

  - w ramach zadania „wybuduj” – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym:

- uzupełnienie elementów konstrukcji stalowej – klamer, łączników, stężeń wiatrowych,

- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej – klamry, wiatrownice,

- wymiana konstrukcji pomostu drewnianego na podwójny pokład drewniany,

- dostosowanie lokalizacji modułów podłużnic,

- oczyszczenie mechaniczne konstrukcji stalowej (z pominięciem połączeń sworzniowych w celu uniknięcia ich poluzowania),

- wykonanie powłok malarskich, kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych systemem EP/PU (pokrycia systemowe),

- poprawa geometrii konstrukcji (naprawa wiatrownic),

- rektyfikacji oparcia dźwigarów,

- oczyszczenie i plantowanie skarp,

- wykonanie przed i za obiektem progów zwalniających,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Rodzaje i ilości robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie przygotowywania zamówienia publicznego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

§ 2

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzonych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu. Zgłoszenie szkody po zakończeniu i odebraniu budowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzone szkody, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3

- Termin realizacji zamówienia :  do 01.08.2016 roku.

- Wszystkie opracowania dokumentacyjne Wykonawca wykona w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania, w terminie określonym w ust. 1, nie później niż do 21 dni od podpisania umowy.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania dokumentacji powykonawczej.

( 4

1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi 	nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz przedstawicielom 	Zamawiającego dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje 	się wykonywanie robót związanych z realizacją umowy.

( 5

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie:  …………………, tel. …………….. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409 ze zm.).

2.  Kierownikiem budowy będzie: Pan ………………., tel. ……………...

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu

budowy.

( 6

1.Odbiór wykonanych robót dokonany będzie przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

2.Wykonawca w dniu odbioru końcowego przedłoży dokumenty j.n.:

- 	trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

- 	deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty na zastosowane 	materiały, wyroby i urządzenia,

- 	protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń.

7

Wykonawca udziela ………………… lat gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia ostatecznego odbioru robót.

8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto             ................................................... zł PLN + obowiązujący 23% VAT, co daje kwotę brutto 
.................................................... PLN

(słownie: ...........................................................................................................).

3.   Termin płatności faktury wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej

przez Zamawiającego.

( 10

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za wyjątkiem wystąpienia sytuacji wskazanej w § 8.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu określonego w umowie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.    		Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji wskazanej w § 9.

3.  		Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

4.  	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  oferty brutto, co stanowi kwotę: …………………….. zł

słownie:……………………………………………….

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ……………...

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością  Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

12

1.			Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                                         	w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli 	wystąpią następujące okoliczności:

a)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

b)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 		    zadania

d) ze względu na terminy uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych urzędów, niezależnych od Wykonawcy.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 	pisemnej pod rygorem nieważności

13

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy `	Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 	oraz ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409.).

2.	Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 	właściwemu rzeczowo sądowi dla siedziby Zamawiającego.

14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego     i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

# Footnotes

Należy wpisać okres gwarancji na wykonane roboty budowlane odpowiednio: 5 lat lub więcej.